BÁO CÁO TƯ VẤN AGILE: CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT

Dự án RikkeiGo | Scrum Master: Lan – Product Owner: Đức

Bối cảnh thực tế: Sau 3 Sprint vận hành thử nghiệm app RikkeiGo, người dùng phản ánh không nắm được lịch phát hành bản mới, tính năng demo còn nhiều lỗi và các lỗi cũ thường xuyên lặp lại. Tài liệu dưới đây tổng hợp đánh giá của Agile Coach về 4 quy tắc vận hành và đề xuất giải pháp chuẩn hóa theo Scrum Guide.

PHẦN 1: BẢNG PHÂN TÍCH QUY TẮC HIỆN TẠI

| Quy tắc | Đánh giá | Vi phạm sự kiện / Artifact | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (hoặc Lý do đúng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 (Độ dài linh hoạt) | Sai | The Sprint (Sự kiện khung) | Thanh tra (Inspection) Thích nghi (Adaptation) | Phá vỡ nhịp làm việc ổn định, làm người dùng không biết khi nào có bản mới và khiến đội không thể đo lường chính xác vận tốc (velocity) để lập kế hoạch. |
| QT2 (Demo phần chưa test) | Sai | Sprint Review & Increment (kèm DoD) | Minh bạch (Transparency) Thanh tra (Inspection) | Người dùng trải nghiệm trên sản phẩm lỗi gây phản hồi sai lệch, làm giảm sự minh bạch và đánh mất niềm tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm. |
| QT3 (Cập nhật Backlog) | Đúng | — | — | Đúng chuẩn vì: Sprint Review là sự kiện nhằm thanh tra Increment và thích nghi Product Backlog; việc PO cập nhật Backlog phản ánh chính xác luồng phản hồi của Scrum. |
| QT4 (Bỏ Retrospective) | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra (Inspection) Thích nghi (Adaptation) | Đội bỏ lỡ cơ hội chính thức để nhìn nhận quy trình và tìm giải pháp ngăn ngừa lỗi tái diễn, khiến các lỗi kỹ thuật và vận hành cũ tiếp tục lặp lại ở các Sprint sau. |

PHẦN 2: BỘ QUY TẮC ĐÃ SỬA ĐỔI ÁP DỤNG NGAY CHO RIKKEIGO

✔ QT1 (Chuẩn hóa nhịp Sprint): Đội RikkeiGo cố định độ dài Sprint là 2 tuần xuyên suốt các chu kỳ phát triển để tạo nhịp bàn giao đều đặn, dự đoán trước được cho người dùng và đo lường chính xác năng lực đội ngũ.

✔ QT2 (Chuẩn hóa Sprint Review): Trong buổi Sprint Review, đội chỉ trình diễn các hạng mục công việc đã hoàn thành toàn diện và đạt 100% Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done, bao gồm cả kiểm thử).

✔ QT4 (Chuẩn hóa Cải tiến liên tục): Đội RikkeiGo luôn tổ chức buổi Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint (kể cả khi không có sự cố lớn) nhằm rà soát quy trình, công cụ và tìm ra hành động cải tiến cụ thể ngăn lỗi lặp lại.

Lưu ý đối với QT3: Quy tắc QT3 ("Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử") đã hoàn toàn chuẩn xác theo Scrum Guide nên được giữ nguyên và tiếp tục duy trì trong các Sprint tới.